Приложение N 2

Утверждена

постановлением главы

администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 27 января 2014 г. N 30

| Форма представления информации для включения в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Краснодарском крае (объекты инфраструктуры) |
| --- |
| Отчетная дата: 15 июля 2014 года |
| Муниципальное образование (орган исполнительной власти Краснодарского края): Курганинский район |
| N п/п | Наименование объекта | Место расположение объекта | Тип объекта | Краткая характе ристика | Инициа тор создания (наименование, тел.) | Источник финансирования млн.руб. | Плани руемый срок сдачи, год | Текущий этап создания | Требуемая мощность потребле ния энергетических ресурсов |
|  |  |  |  |  |  | Наименование программы, реквизиты правого акта | Уровень бюджета | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строитель ство детского сада | Краснодарский край, Курга нинский район, ст.Родниковская, ул.Красина № 29/а 44 °46´24.88´´ 40 °39´16.89´´ | Социальная инфраструктура | Строительство 2-х этажного кирпичного здания общей площадью 7557 кв.м. на 275 мест | Админи страция муниципального образования Курганинский район тел.8(86147) 2 13 31 | подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально- экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 219,175 | декабрь 2014г | строительство объекта | 139 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 38,0 | 170,216 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 2,00 | 8,9588 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Строитель ство детского сада | Краснодар ский край, Курганинский район, п. Высокий ул. Садовая,2 44°47´11.98´´ 40°54´44.72´´ | Социальная инфраструктура | Строительство этажного кирпичного здания общей площадью 1159 кв.м. на 100 мест | Админи страция муниципального образования Курганинский район тел. 8(86147) 2 13 31 | подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края«Социально- экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 80,0 | декабрь 2014г | строительство объекта | 40 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 28,50 | 47,50 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 1,50 | 2,50 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет ные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | г.Курганинск, 76 квартал 44°53´27.34´´ 40°35´41.31´´ | Социальная инфраструктура | Строительство 2-ух этажного здания каркасно-стоечной конструкции, стены кирпичные общей площадью 5234,9 м2 | Админи страция муниципального образования Курганинский район тел. 8(86147) 2 13 31 | подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае» (по направлению «Строительство плавательных бассейнов») | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 78,00 | поэтапное строительство | строительство объекта | 210 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 29,00 | 41,1737 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 4,00 | 3,8263 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство детского сада с плаватель- ным бассейном | г.Курганинск, 68 квартал 44°53´51.42´´ 40°35´21.35´´ | Социальная инфраструктура | Строительство 2-х этажного кирпичного здание на 230 мест общей площадью 6300 м2 | Админи страция муниципального образования Курганинский район тел. 8(86147) 2 13 31 | подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально- экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 184,00 | 2017г | подготовка исходной документа ции для разработ- ки ПСД | 130 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 174,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 0 | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Строительство общеобразо вательного учреждения | г. Курганинск, 161 квартал 44°52´8.07´´ 40°36´55.9´´ | Социальная инфраструктура | Строительство 3-х этажного кирпичного здания ориентировочно общей площадью 5200 кВ.м, на 1 000 мест | Админи страция муниципального образования Курганинский район | подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края«Социально- экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 2018г | подготов ка исход- ной докуме нтации для разработ- ки ПСД | 150 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 950,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Строитель ство детской художествен ной школы | г.Курганинск, ул. Комсомольская, 99 Ш44°52´56.36´´ Д40°35´19.39´´ | Социальная инфраструктура | Строительство 2-х этажного кирпичногоздания на 95 учащихся | Админи страция муниципального образования Курганинский район | подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края«Социально- экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 27, 066 | 2018г | подготов ка исход- ной докуме нтации для разработ- ки ПСД | 5 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 11,142 | 13,217 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 1,533 | 1,533 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Строительство здания врача общей практики | Краснодарский край Курганинский район п. Степной, ул. Мира, 48 | Объект здравоохранения | Строительство одноэтажного блочно- кирпичного здания площадью 191,9 кв.м. на 14 посещений в смену | Администрация муниципального образования Курганинский район | оказание первичной медико-санитарной помощи населению Краснодарского края | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 8,36 | 2016 г. | Подана заявка в министерство здраво охранения края на участие в конкурсе строительства здания ВОП | 14,5 кВТ |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 8,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 0 | 0,068 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | Строительство здания врача общей практики | Краснодарский край Курганинский район ст. Воздви- женская, ул. Колхозная, 32 | Объект здравоохранения | Строительство одноэтажного блочно- кирпичного здания площадью 191,9 кв.м. на 10 посещений в смену | Админи страция муниципального образования Курганинский район | оказание первичной медико-санитарной помощи населению Краснодарского края | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 8,425 | 2015 г. | Подана заявка в министерство здраво охранения края на участие в конкурсе строительства здания ВОП | 14,5 кВТ |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 8,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 0 | 0,075 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Строитель ство водозабора | Краснодарский край, г. Курганинск, п.Сахарного завода, Ш44°55′15.88″ Д 40°36′10.09″ | Объект водоснабжения | Бурение артезианской скважины глубиной 150м. производительностью 720 куб.м/сут. | Админи страция муниципального образования Курганинский район | подпрограмма «Развитие водосна- бжения населен- ных пунктов Крас нодарского края» на2014-2020 годы | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 6,085 | 2015 г. | Имеется ПСД с экспертизой | 0,14 МВт |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 5,477 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 0 | 0,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Строитель ство водозабора из 2-х скважин | Краснодарский край, Курганинский район, юго-восточная окраина ст.Родниковской Ш44°44´30.47´´Д 40°40´25.55´´ | Объект водоснабжения | Бурение 2-ух артезианских скважин глубиной 370 м. производительностью 35 куб.м/час. каждая. Строительство служебного павильона, водонапорной башни, монтаж бактерицидной установки. | Администрация Родниковского поселения | подпрограмма «Развитие водосна- бжения населен- ных пунктов Крас нодарского края» на2014-2020 годы | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 2015 | Имеется ПСД с экспертизой | 0,14 МВт |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 15,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 0 | 1,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | Строитель ство водозабо ра из сква жины в 77 квартале г.Курганинска | г.Курганинск, 77 квартал Ш 44°53′23″ Д 40°35′25.04″ | Объект водоснабжения | Бурение артезианской скважины глубиной 350 м Производительность 1200 куб.м/сут. | Администрация Курганинского город ского посе ления Курганинского района | подпрограмма «Развитие водосна- бжения населен- ных пунктов Краснодарского края» на2014- 2020 годы | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 4,902 | 2015 | Имеется ПСД с экспертизой | 0,14 МВт |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 4,412 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 0 | 0,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство распределительных газопроводов | Краснодарский край Курганинский район ст. Темиргоевская по ул. Мира, Прогонной, Чапаева, Курганная, Ленина Ш 45°7′1.92″ Д 40°15′44.72″ | Энергетическая инфраструктура | Строительство распределительных газопроводов общей протяженностью3,198 м | Админи страция муниципального образования Курганинский район | Подпрограмма «Газификация Краснодарского края» (2014-2016 годы)» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 3,225 | 2015 | Разработка проектно-сметной документации | Не требуется |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 2,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0,325 | 0,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,3 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Строительство распределительных газопроводов | Краснодарский край Курганинский район ст. Темиргоевская Ш 45°6′44.48″ Д 40°16′41.82″ | Энергетическая инфраструктура | Строительство распределительных газопроводов ул. К.Маркса и по ул. Курганной (от ул.Мельничной до ул. Чапаева) общей протяженностью 1,3 км | Админи страция муниципального образования Курганинский район | Подпрограмма «Газификация Краснодарского края» (2014-2016 годы)» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 2016 | Разработка проектно-сметной документации | Не требуется |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | Закольцовка газопровода по ул. Энгельса в г.Курганинске | г. Курга нинск, ул.Энгельса Ш44°54´26.89´´ Д 40°33´7.81´´ | Энергетичская инфраструктура | Перекладка газопровода низкого давления и строительство газопровод высокого давления, с установкой ШГРП. Общая протяженность 4 км | Администрация Курганинского город ского посе ления Курганинского района | Постановление администрации Курганинского городского поселения Курганинского района от 5.12.2013 г. № 956 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство закольцовок газопроводов ул. Энгельса в г. Курганинске » на 2014г. | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 12,75 | 2015г | Разработана проектно-сметная документация | Не требуется |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 10,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0 | 1,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,75 |  |  |  |  |
| 14 | Строительство распределительных газопроводов | Краснодарский край Курганинский район, п.Комсомольский ул.Первомайская ул.Заречной, Ш45°3´28.54´´Д 40°40´16.08´´ | Энергетичская инфраструктура | Строительство распределительных газопроводов низкого давления по ул.Первомайской и ул.Заречнойобщей протяженностью 1,2 м. | Админи страция муниципального образования Курганинский район | Подпрограмма «Газификация Краснодарского края» (2014-2016 годы)» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 1,285 | 2016 г | Разработана проектно-сметная документация | Не требуется |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 0,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0,135 | 0,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | Строительство распределительных газопроводов | Краснодарский край, Курганинский район, п. Мира Ш45°4´21.13´´ Д40°42´15.96´´ | Энергетичская инфраструктура | Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП по ул. Черемушки, Ленина, Комсомольской, Мира и Октябрьской, общей протяженностью 2,8 км | Админи страция муниципального образования Курганинский район | Подпрограмма «Газификация Краснодарского края» (2014-2016 годы)» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 2,93 | 2015 г | Получена экспертиза ПСД, материалы направлен в министерство сельского хозяйства | Не требуется |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0,13 | 0,25 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,45 | 0 |  |  |  |  |
| 16 | Строительство распределительных газопроводов | Краснодарский край, Курганинский район, ст.Петропавловская Ш45°4´46.95´´ Д40°26´45.28´´ | Энергетичская инфраструктура | Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШГРП по ул. Мира, Ленина и Красноармейской, общей протяженностью 3,1 км | Админи страция муниципального образования Курганинский район | Подпрограмма «Газификация Краснодарского края» (2014-2016 годы)» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 2016 г | Разработана проектно-сметная документация | Не требуется |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 0 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0,1 | 0 | 0,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,35 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | Строительство распределительных газопроводов | Краснодарский край, Курганинский район, ст.Петропавловская Ш44°54´39.11´´ Д40°40´43.32´´ | Энергетичская инфраструктура | Строительство распределительных газопровода низкого давления по ул. НабережнаяШкольная, Молодежная, Полевая и А.Череповой, общей протяженностью 3,1 км | Админи страция муниципального образования Курганинский район | Подпрограмма «Газификация Краснодарского края» (2014-2016 годы)» | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 2015 г | Выполнена первая очередь строительства, денежные средства в сумме 1,95 млн.руб. освоены в 2013 году. | Не требуется |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой | 0 | 1,04 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный | 0,4 | 0,26 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи муниципального образования

Курганинский район                                                                                                                                                                Г.В. Кошелев